重庆市九龙坡区发展和改革委员会

关于九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—树立村农村人饮供水管网建设工程概算的批复

九龙现代产业发展集团有限公司：

你单位《关于审批九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—树立村农村人饮供水管网建设工程总投资概算的函》（九龙城市开发集团函〔2024〕13号）及相关资料收悉。根据区第十九届人民政府第118次常务会议纪要及区政府主要领导批示，结合中科标和工程项目管理有限公司出具的审核报告（标禾造价〔2024〕64号），经研究，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目法人：九龙现代产业发展集团有限公司。

二、代理业主：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司。

三、建设地址：九龙坡区陶家镇。

四、建设规模及内容：主要包括建设农村人饮供水管网，建设管网及入户表，保障树立村农村人饮供水安全。

五、总投资及资金来源：项目总投资概算277.72万元，其中：工程费用229.08万元，工程建设其他费用35.42万元，预备费13.22万元。资金来源由项目法人自筹解决。

六、相关要求：工程建设要严格执行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制，严格控制建设工程投资。若在实施项目中发生设计变更或出现新增建设内容，必须重新申报我委并转送相关部门，动用预备费需经我委同意后方能使用。请按经批准的工程项目投资概算精心组织施工，加强建设规范管理，确保工程顺利建成。

附件：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—树立村农村人饮供水管网建设工程投资概算表

重庆市九龙坡区发展和改革委员会

2024年11月4日

附件:

九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—树立村农村人饮供水管网建设工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 229.08 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 35.42 |  |
| 三 | 预备费 | 13.22 |  |
| 四 | 投资概算 | 277.72 |  |