重庆市九龙坡区发展和改革委员会

关于谢家湾万象城（二期）周边环境整治项目立项的批复

重庆市九龙坡区城市管理局：

你单位《关于谢家湾万象城（二期）周边环境整治项目立项的函》（九龙坡城管函〔2023〕178号）及相关资料收悉。根据区政府主要领导批示，经研究，现将该项目立项批复如下：

一、项目法人：重庆市九龙坡区城市管理局。

二、代理业主：重庆市九龙坡区园林绿化管理处。

三、建设地址：九龙坡区鹅公岩大桥北桥头周边。

四、建设规模及内容：拟整治面积约5200平方米，工程内容一是核心整治区域位于谢家湾万象城（二期）临鹅公岩大桥北桥头一侧，面积约3200平方米，拟实施主要内容为清除杂物、整理地形、栽植植物、修建景观挡墙、人行慢行步道、迁移通信设施、新增文化小品和休憩坐凳等；二是景观提升区域位于鹅公岩大桥北桥头（建设医院外），面积约2000平方米，拟实施主要内容为梳理调整原有长势不佳的乔木及地被植物、栽植景观大树、完善人行慢行步道及无障碍通道、打造桥下休闲活动场地、优化停车产地等。

五、总投资及资金来源：项目总投资约385万元。项目资金由区财政筹措解决。

六、招标核准：非必须招标。

七、相关要求：此文件自发文之日起一年内未批准项目投资概算自动失效。请严格按照基本建设管理程序办理手续，落实建设资金及各项前期准备工作，待取得行业主管部门初设批复后，委托有相关资质的中介机构编制工程投资概算，报我委审批，经我委对工程投资概算批准后，方可确定承建单位及动工建设。

重庆市九龙坡区发展和改革委员会

 2023年6月16日