九龙坡农委〔2023〕42号

重庆市九龙坡区农业农村委员会

关于对仁和西里锦悦项目水土保持方案准予

行政许可的决定

重庆中冶红城置业有限公司：

你单位提交的仁和西里锦悦项目水土保持方案审批申请（项目代码：2012-500107-04-01-189872）和《仁和西里锦悦项目水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可：

一、项目概况

仁和西里锦悦项目位于重庆市九龙坡区华岩镇，本项目为新建建设类项目，规划绿化面积0.61hm2，绿化率35.05%。项目总建筑面积37368.88m2，其中地上建筑面积26217.35m2，地下建筑面积11151.53m2；主要建设11栋多层住宅、1栋沿街商业用房、街道卫生服务中心、社区组织工作用房、物管用房、地下车库以及配套设备用房等。

项目占地面积1.75hm2，全部为永久占地。土石方开挖量为12.01万m2，土石方回填量为1.17万m2，余方10.84万m2，余方运往重庆磊鑫建材有限公司矿山治理恢复项目工程回填利用。本项目建设时间为2021年3月~2022年12月（含施工准备期）工期为22个月。总投资约14392.00万元，其中土建投资约11029.00万元，建设资金为业主自筹。

二、水土保持方案总体意见

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2023年。

（三）基本同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围为1.75hm2。

（四）基本同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。

（六）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（七）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（八）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资为110.56万元，其中主体工程已列投资99.64万元，方案新增投资10.92万元。方案新增投资中：监测措施0.47万元，独立费用8.00万元，水土保持补偿费2.45万元（按平方米计实收24546.2元）。

四、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作。

（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我委按时报送监测季报和总结报告。

（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）项目应向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。

（七）严格执行“水利部第53号令”第十七条之规定。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

（八）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（九）施工完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我委报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设计验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）本行政许可决定有效期为3年，水土保持方案自批复下达之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案报我委重新审核。

附件：仁和西里锦悦项目水土保持方案特性表

重庆市九龙坡区农业农村委员会

2023年4月11日

附件

仁和西里锦悦项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 仁和西里锦悦项目 |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | / |  |  | 涉及县或个数 | 九龙坡区 |
| 项目规模 |  | 占地面积约为17533.00m2，约1.75hm2，全部为永久占地，总建筑面积37368.88m2，其中地上建筑面积26217.35m2，地下建筑面积11151.53m2。绿地面积为0.61hm2，绿地率35.05%。 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 14392.00 |  |  | 土建投资（万元） | 11029.00 |
| 动工时间 |  | 2021年3月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2022年12月 |  |  | 设计水平年 | 2023年 |
| 工程占地（hm2） |  | 1.75hm2 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 1.75hm2 |  |  | 临时占地（hm2） | / |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 12.01 |  |  | 1.17 |  |  | / | 10.84 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 剥蚀浅丘地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 108 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 94 | 表土保护率（%） |  |  |  | / |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 97 | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 27 |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 项目建设防治区 |  |  | 主体已有：雨水排水管898m、透水铺装2319.87m2 |  |  | 主体已有：种植乔灌草0.61hm2 |  |  |  |  | 主体已有：车辆冲洗站1座、防雨布覆盖180m2 |  |
| 投资（万元） | 30.12（全部为主体已列） |  |  |  |  |  | 68.93（全部为主体已列） |  |  |  |  | 0.59（全部为主体已列） |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 110.56 （主体已列99.64，方案新增10.92） |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 监理费（万元） |  |  | / |  | 监测费（万元） |  | 0.47 |  |  |  | 补偿费（万元） | 2.45（24546.2元） |  |
| 分省措施费（万元） |  |  | / |  |  |  | 分省补偿费 |  |  |  | / |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆悦青环保科技有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆中冶红城置业有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 吴佑岳 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 马世春 |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝中区大坪正街140号 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市江北区唐家沱岚垭村120号 |  |  |
| 邮编 |  |  | 400042 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 400026 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 张 磊 135****2122 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 刘畅/186****7016 |  |  |
| 传真 |  |  | 023-65085535 |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 81522771@qq.com |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | Chang.A.Liu@.cisdi.com.cn |  |  |