重庆市九龙坡区乡村振兴局

重庆市九龙坡区财政局

关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目的公示

按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》（渝委农办〔2021〕31号）文件要求，现将《关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目的通知》（九龙坡乡振〔2023〕9号）进行公示，公示时间为长期公示。

政务服务便民热线：12345

区乡村振兴局监督电话：023—68650594

区财政局监督电话：023—68783300

区纪委驻区农业农村委纪检监察组电：023—68055653

重庆市九龙坡区乡村振兴局    重庆市九龙坡区财政局

2023年6月6日

九龙坡乡振〔2023〕9号

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区乡村振兴局 |
| 重庆市九龙坡区财政局 |

关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目的通知

各有关镇，区级有关部门：

根据市财政局《关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕25号）文件精神，经区领导同意，现将2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称中央衔接资金）项目第一批下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、切实提高认识

要提高政治站位，高度重视2023年中央衔接资金项目实施相关工作。建立主要领导亲自抓和工作专班的工作机制，项目在区乡村振兴局、区财政局的监督指导下实施，力争在全市树立乡村振兴工作的新亮点、新标杆。

二、加强项目管理

必须严格按照审定的项目内容实施，不得擅自调整项目建设地点、建设内容。严格按照项目基本建设程序开展项目建设，规范设计，严格落实招投标程序，选择有实力、重信誉、善建设、有经验的施工单位开展项目实施，确保树典型、出亮点。资金使用严格按照区财政局等6部门《关于印发重庆市九龙坡区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则的通知》（九龙坡财政发〔2022〕98号）执行。

三、加快项目实施

要按照项目清单抓紧完善实施方案，并按相应程序确保6月底全面开工，建立工作台账，倒排工期，确保12月底全面完工。同时，要加强项目过程管理，注意档案资料收集整理，确保各级检查验收顺利通过。中央衔接资金支出进度4月、6月、9月要分别不低于30%、60%、75%，7月中旬、10月中旬中央衔接资金支出进度要达到全国平均水平或者序时进度。

四、加强督促检查

在工程实施过程中，要加强项目自检，发现问题及时整改。区乡村振兴局将会同区财政局不定期开展检查，对工作不力，进度较慢、成效不明显的，将视情况予以通报。每月最后一个工作日前将项目进度加盖公章后扫描件报区乡村振兴局（邮箱：jlpxczx@163.com）。

附件：九龙坡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划安排表

重庆市九龙坡区乡村振兴局         重庆市九龙坡区财政局

                            2023年6月6日

附件

九龙坡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金第一批项目计划安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 投资估算 | 中央衔接资金 | 其他财政  资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目（一期）管护费 | 西彭镇长安村 | 对花果山一期栽植1300余亩果树进行管护。 | 400 | 400 | 0 |
| 2 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目-抗旱蓄水项目 | 西彭镇长安村 | 在长安村5社新建条石护壁约350立方米、清淤约4000立方米；新建管网约200米；供水泵一套等。在长安村18社新建条石护壁约200立方米、挂网护坡约50平方米、河道清理约2000平方米、新建泵房一座。 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | 2023年九龙坡区高标准农田配套项目-配套设施用房建设、烘干、仓储等配套设施采购项目 | 西彭镇迎新村、千秋村等 | 在千秋村新建收储大棚约560平方米，配套建设道路约90米、晒坝约220平方米等；购买烘干设备粮食干燥机（干燥能力(t·%/h)≥15.5）2套及附属设施、仓储设备成品仓（容量每个≥100吨）10个及附属设施、计量设备1套。在迎新村新建收储大棚约560平方米，配套建设道路约40米、晒坝约600平方米等；购买烘干设备粮食干燥机（干燥能力(t·%/h)≥15.5）2套及附属设施、仓储设备成品仓（容量每个≥100吨）10个及附属设施、计量设备1套。 | 1000 | 1000 | 0 |
| 4 | 2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目-花果山智慧农业配套项目 | 西彭镇长安村 | 花果山5G+数智化农业监管平台建设；花果山数智果园一张图、5G+智慧农业设施设备配套；已有系统及前端设备进行整体规划等。 | 190 | 190 | 0 |
| 5 | 2023年九龙坡区农业公园智慧农业配套项目 | 铜罐驿镇英雄湾村 | 数智果园一屏统揽平台、5G+云网一体化平台建设及监管系统；5G+智慧农业设备配套；果树数字化运管；利旧整合已有系统及物联感知设备等。 | 240 | 240 | 0 |
| 6 | 2023年九龙坡区农业公园2023年度管护项目 | 铜罐驿镇英雄湾村 | 对农业公园741亩开展果树运维管护，新建植物绿化围网等。 | 240 | 220 | 20 |
| 7 | 2023年九龙坡区数字乡村服务平台 | 全区 | 主要建设任务:打造数字乡村服务平台：采取“1+2+5+N”模式运行，即1个乡村大脑：物联感知网、农业农村数据仓、分析中心；2个一张图可视化系统：数字乡村一屏统揽、数智农业一屏统揽；5大应用场景：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕；五大场景下的N项应用如：村务掌上通；人居环境数字监管系统；“小当家”智慧管家系统；乡风文化分享系统；素养提升线上课堂；已有农户积分制系统、数字治理系统、平安乡村监控系统、会议系统、宅基地审批系统纳入乡村大脑等。 | 380 | 380 | 0 |
| 合计 | |  |  | 2550 | 2530 | 20 |