九龙坡发改委投〔2024〕163号

重庆市九龙坡区发展和改革委员会

关于重庆临港谢家湾学校新建工程项目可行性研究报告的批复

重庆谢家湾学校：

你单位《关于报送重庆临港谢家湾学校新建工程项目可行性研究报告的请示》（谢家湾学校〔2024〕12号）及相关资料收悉。根据重庆市设计院有限公司出具的可研评估报告（2024ZX-0025），经研究，现就该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

- 一、项目法人：重庆谢家湾学校。

二、代理业主：重庆九龙园高新产业集团有限公司。

三、建设地址：重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块。

四、建设规模及内容：临港谢家湾学校拟办学规模为57个教学班，其中小学36个班、中学21班。项目占地面积45155.51平方米，拟新建教学用房面积33244.58平方米、食堂面积2874平方米、车库7300平方米、运动场馆面积2576.47平方米、宿舍面积825平方米、报告厅3160平方米等教学辅助用房，并建设相关配套设施，总建筑面积49980.05平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程、总图工程及设施设备购置等。

五、总投资及资金来源：项目总投资估算43830.87万元，其中工程费用28564.29万元，工程建设其他费用12745.57万元，预备费2521.00万元。项目资金由区财政筹措解决。

六、招标核准：1.招标范围：设计、施工、监理、设备材料采购招标；2.招标方式：公开招标；3.招标组织形式：委托招标；4.招标公告在《重庆市招投标条例》规定的媒介上公开发布；5.该项目招标监管部门为区公共资源交易监管局。

七、相关要求：此文件自发文之日起一年内未批准项目投资概算自动失效。请严格按照基本建设管理程序办理手续，落实建设资金及各项前期准备工作，待取得行业主管部门初设批复后，委托有相关资质的中介机构编制工程投资概算，报我委审批。

重庆市九龙坡区发展和改革委员会

2024年5月28日